Smlouva o dílo

na provedení prací

Výsadba habrů

Číslo smlouvy objednatele 32/2022

I. Smluvní strany

1.	Objednatel:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace

Dominikánská 2

601 69 Brno

IČO: 71214747

DIČ: CZ71214747

2.	Zhotovitel:	Ing. Jan Maňoušek

Neužilova 4, Brno 625 00

IČO:			756 43 651

DIČ:			CZ7806253851

II. Předmět a rozsah díla

1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo, které je vymezeno nabídkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předaným nabídkovým rozpočtem.

III. Termíny plnění

1.	Termín zahájení prací:	1.10.2022

2.	Termín předání prací:		15.11.2022

3.	Zhotovitel je oprávněn přerušit práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, o čemž objednatele písemně vyrozumí. Po dobu trvání nepříznivého počasí (zejména sníh, teploty pod bodem mrazu, zamrzlá půda, souvislý déšť, rozmoklá půda) není 	zhotovitel v prodlení s předáním díla. V případě sporu je pro obě strany závazné stanovisko Hydrometeorologického ústavu.

4.	Zhotovitel není v prodlení se zahájením a dokončením díla v případě stavební nepřipravenosti ze strany objednavatele.

IV. Cena díla

1.	Cena na  základě   nabídkového   rozpočtu   byla   stanovena   na 	Kč 68.092 K bez DPH.          21% DPH činí 14 299,32  Kč.

2.	Objeví-li se při provádění díla potřeba prací, jejichž provedení není zahrnuto v této smlouvě, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. V případě že objednatel bude trvat na jejich provedení, je třeba tuto smlouvu doplnit o dodatek s uvedením výši ceny za tyto vícepráce.

3.	Cena obsažená v této smlouvě neobsahuje rostliny a práce případně prováděné, ale neobsažené v nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

V. Fakturování a placení

1.	Zhotovitel vystaví konečnou fakturu za hotové nebo příjmový doklad při předání díla objednavateli.

2.	Konečná faktura za hotové nebo příjmový doklad jsou splatné při předání díla objednavateli.

3.	Faktura za hotové nebo pokladní doklad za dohodnuté vícepráce, jejichž provedení je zahrnuto v dodatku této smlouvy, jsou splatné při předání díla objednavateli.

VI. Záruční doba

- Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku v trvání 24 měsíců. Na trávníky 12 měsíců, za předpokladu dodržení záručních podmínek objednavatelem. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést první pokos trávníku a vyrovná případné nerovnosti trávníku.

- Zhotovitel se zavazuje, že se po dobu 12-ti měsíců bude starat o seřizování závlahového systému a jeho zazimování.

VII. Ostatní ujednání

1.	Předáním díla zhotovitele a projednáním případných změn je oprávněn pan:

Ing. Jan Maňoušek

Kontrolou a přebíráním prací za objednavatele je pověřen pan/í:

který je rovněž oprávněn ke sjednání termínů pro odstranění případných vad a nedostatků.

2.	Ke změně oprávněné osoby postačí doporučený dopis nebo zápis ve stavebním deníku.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.	Vlastnictví díla přechází na objednavatele převzetím díla a plným uhrazením konečné faktury nebo pokladního dokladu

2.	Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních,z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

IX. Přílohy

1.	Nabídkový rozpočet prací.

V Brně dne:

Za zhotovitele: Ing. Jan Maňoušek	Za objednavatele: Mgr.Evžen Hrubeš

ředitel

|  |  |  | Jednot. | Náklady (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zkrácený popis |  | Množství | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem |
| montáž závlahového systému | ks | 1 | 3 100,00 |  | 3 100,00 | 3 100,00 |
| hadice, tvarovky | ks | 1 | 3 542,00 | 3 542,00 |  | 3 542,00 |
| zavlažovací koše | ks | 18 | 590,00 | 10 620,00 |  | 10 620,00 |
| habr 250cm plus | ks | 18 | 1 950,00 | 35 100,00 |  | 35 100,00 |
| kotvení | ks | 18 | 110,00 | 1 980,00 |  | 1 980,00 |
| výsaba | ks | 18 | 350,00 |  | 6 300,00 | 6 300,00 |
| netkanná textilie | m2 | 40 | 25,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| mulčování oblázky | m2 | 36 | 100,00 |  | 3 600,00 | 3 600,00 |
| oblázky vč dopravy | t | 3 | 950,00 | 2 850,00 |  | 2 850,00 |
|  |  | SADOVÉ ÚPRAVY CELKEM : |  | 68 092,00Kč |
|  |  | SADOVÉ ÚPRAVY CELKEM s DPH : |  | 82 391,32Kč |
| Cenová nabídka na výsadbu habrů |  |  |  |  |
| včetně nového závlahového systému |  |  |  |  |
|  |  | Realizační firma: |  |  |  |
|  |  | Ing. Jan Maňoušek |  |  |  |
|  |  | Neužilova 4 |  |  |  |
|  |  | 625 00 Brno |  |  |  |
|  |  | IČO: 75643651 |  |  |  |
|  |  | DIČ: CZ7806253851 |  |  |  |
|  |  | Zpracoval: Ing. Jan Maňoušek dne 25.9.2022 |  |

Příloha: Nabídkový rozpočet