VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4

Veřejná zakázka

Masarykova 6 - oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Podlimitní |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 9 210 103 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 11. 10. 2022 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.brno-stred.cz/.

| Zadavatel: Statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 44992785 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 23. 11. 2022

- ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

- Znění žádosti

„Žádáme zadavatele o zodpovězení následujících dotazů:

1/ Na základě informace zadavatele ze dne 7. 11. 2022 o prodloužení lhůty odevzdání nabídek na 25.11. 2022 z důvodu zpracovávání vysvětlení zadávací dokumentace vznášíme dotaz, zda bude termín odevzdání znovu posunut? Doposud jsme žádné další vysvětlení neobdrželi a nevíme, zda se vůbec zpracovává.

Prosíme o upřesnění.“

- vysvětlení ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – vyjádření zadavatele

Zadavatel stále zpracovává odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které obdržel v předchozích týdnech. Jelikož jde o dotazy, jejichž řešení vyžaduje širší úpravu technických podmínek a výkazu výměr, je Zadavatel odkázán na práci projektanta, který tyto přílohy vytvořil, a nemůže blíže ovlivnit ani s jistotou určit, kdy budou úpravy dokončeny. Jakmile Zadavatel obdrží upravené dokumenty, bez odkladu je uveřejní na svém profilu zadavatele.

Prozatím Zadavatel stanovuje novou dobu plnění veřejné zakázky a mění tím část 5 Zadávací dokumentace následovně:

namísto  „5	LHŮTY PLNĚNÍ

•	Předpokládaný termín zahájení plnění:

-	předání staveniště do 1 týdne od účinnosti smlouvy

-	zahájení stavebních prací nejdříve 9. 1. 2023

•	Předpokládaný termín ukončení plnění:

-	Ukončení dvorní fasády včetně proskleného světlíku – do 6 měsíců od zahájení prací, tj. nejpozději do 9. 7. 2023

-	Kompletní ukončení a předání díla – nejpozději do 31. 8. 2023“

nyní platí

- „5 LHŮTY PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení plnění:

-	předání staveniště do 1 týdne od účinnosti smlouvy

-	zahájení stavebních prací od 1. 3. 2023

•	Předpokládaný termín ukončení plnění:

-	Ukončení dvorní fasády včetně proskleného světlíku – do 6 měsíců od zahájení prací, tj. nejpozději do 1. 9. 2023

-	Kompletní ukončení a předání díla – nejpozději do 31. 10. 2023“

Zadavatel dále zveřejňuje upravenou přílohu č. 3 Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo. Novou verzi návrhu smlouvy Zadavatel odlišil označením „OPRAVA“ a žádá, aby dodavatelé při zpracování svých nabídek použili tuto opravenou verzi.

- prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel dále prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 1. 2023 do 10:00.

- PODPIS

| Zadavatel: Statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno | Mgr. Adéla Palovská, administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |

Přílohy: 	Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo – OPRAVA