**Kobližná 9 – oprava parteru**

**Dodatečné požadavky na zhotovitele:**

* Zhotovitel po celu dobu stavby zajistí bezpečné uzavření domu a obou provozoven tak, aby byl nájemcům, zákazníkům i návštěvám umožněn vstup, a domovní zvonky i elektrický zámek zůstaly vždy funkční.
* Zhotovitel rovněž zajistí bezpečný průchod cizích osob přes staveniště ke vstupům do provozoven a domu.
* Prostor staveniště bude trvale monitorován třemi kamerami, které budou po ukončení stavby demontovány a předány MČ Brno-střed. Kamery se záznamovým zařízením (např. paměťová karta) budou umožňovat živý náhled z mobilu, tabletu nebo počítače, záznam obrazu na síťové zařízení, a budou funkční i v noci.
* Zhotovitel zajistí ostrahu objektu 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků.
* Zhotovitel na zařízení staveniště (oplocení) umístí výrazný nápis „PROVOZ DROGERIE NEPŘERUŠEN !“ nebo „DROGERIE V PROVOZU !“ Jeho vzhled nechá před výrobou odsouhlasit TDI.
* Práce budou prováděny za provozu. Zejména v době adventu, cca od půlky listopadu do Vánoc, nesmí v žádném případě dojít přerušení provozu drogerie, a to ani krátkodobému.