DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 36/2023

níže vedeného roku, měsíce a dne, uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; uzavřeli níže uvedené smluvní strany

1. Smluvní strany

1.1. 	Objednatel

Sportovní a rekreační areálu Kraví hora,

příspěvková organizace

Dominikánská 2, 601 69 Brno

IČ: 71214747

Jednající ředitelem Mgr. Evženem Hrubešem

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. 	Zhotovitel

ER servis Holding s.r.o.

Náměstí Josefa Haška 6

53863 Chroustovice

IČ: 04200632

DIČ: CZ04200632

Jednající jednatelem Pavel Klement

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět DODATKU

2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 16.11.2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. 36/2023, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava kompresoru Grasso RCU 810“.

2.2. S ohledem na tu skutečnost, že na straně objednavatele díla vznikly v provádění díla překážky nepředvídané, aby mohl být původní termín dodržen a dílo dokončeno do konce roku 2023, dohodly se smluvní strany na změně článku 3.1. smlouvy, který ruší a nahrazují jej novým zněním, jak následuje:

3.1. Dílo bude dodáno a nainstalováno do 30.6.2024. Zahájení díla a předání staveniště nejdříve v dubnu 2024, přesný termín zahájení prací bude stanoven v návaznosti na zahájení jarní odstávky, a objednatel se o tomto termínu zavazuje zhotovitele v předstihu minimálně 14 dní informovat.

2.3. V ostatních ustanoveních zůstává znění smlouvy o dílo beze změn.

2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.

2.5. Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

V Brně dne:                                                                           V Chroustovicích dne:

…………………………………...			…………………………………...

Objednatel						Zhotovitel