Smlouva o dílo

na provedení prací

číslo smlouvy objednatele č. 11/2024

I. Smluvní strany

1.	Objednatel:    Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace

Dominikánská 2

601 69 Brno

IČO:     71214747

DIČ:CZ71214747

Zapsaná v OR vedeném KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 1431

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Mgr. Evžen Hrubeš-ředitel

2.	Zhotovitel:	 Ing. Jan Maňoušek

Neužilova 4, Brno 625 00

IČO:			756 43 651

DIČ:			CZ7806253851

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Ing. Jan Maňoušek

II. Předmět a rozsah díla

1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo „Dodávka a montáž AZS na střešní zahradě nového welness“, které je vymezeno nabídkovým rozpočtem ze dne 16.4.2024

2.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předaným nabídkovým rozpočtem.

III. Termín plnění

1.	Termín zahájení prací:	20.4.2024

2.	Termín předání prací:		20.5.2024

Místem plnění je Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace, Údolní,

602 00  Brno, venkovní areál koupaliště (prostory venkovního koupaliště svahy u střední

brány a nového parkoviště)

3.	Zhotovitel je oprávněn přerušit práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, o čemž objednatele písemně vyrozumí. Po dobu trvání nepříznivého počasí (zejména sníh, teploty pod bodem mrazu, zamrzlá půda, souvislý déšť, rozmoklá půda) není 	zhotovitel v prodlení s předáním díla. V případě sporu je pro obě strany závazné stanovisko Hydrometeorologického ústavu.

4.	Zhotovitel není v prodlení se zahájením a dokončením díla v případě stavební nepřipravenosti ze strany objednavatele.

IV. Cena díla

1.	Cena na  základě   nabídkového   rozpočtu   byla   stanovena   na Kč 73 629,63 Kč bez DPH. K celkové ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty  dle platných zákonů.

2.	Objeví-li se při provádění díla potřeba prací, jejichž provedení není zahrnuto v této smlouvě, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. V případě že objednatel bude trvat na jejich provedení, je třeba tuto smlouvu doplnit o dodatek s uvedením výši ceny za tyto vícepráce.

V. Fakturování a placení

1.	Zhotovitel vystaví konečnou fakturu doklad při předání díla objednavateli.

VI. Záruční doba

- Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku v trvání 24 měsíců. Na trávníky 12 měsíců, za předpokladu dodržení záručních podmínek objednavatelem. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že se po dobu 12-ti měsíců bude starat o seřizování závlahového systému a jeho zazimování.

VII. Ostatní ujednání

1.	Předáním díla zhotovitele a projednáním případných změn je oprávněn pan:

Ing. Jan Maňoušek

Kontrolou a přebíráním prací za objednavatele je pověřen pan/í: Mgr. Evžen Hrubeš

který je rovněž oprávněn ke sjednání termínů pro odstranění případných vad a nedostatků.

2.	Ke změně oprávněné osoby postačí doporučený dopis nebo zápis ve stavebním deníku.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.	Vlastnictví díla přechází na objednavatele převzetím díla a plným uhrazením konečné faktury nebo pokladního dokladu

2.	Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních,z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

V Brně dne:                                                                         V Brně dne:

Za zhotovitele: Ing. Jan Maňoušek	Za objednavatele:  Mgr. Evžen Hrubeš