Smlouva o dílo

na provedení prací

číslo smlouvy objednatele č. 12/2024

I. Smluvní strany

1.	Objednatel:    Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace

Dominikánská 2

601 69 Brno

IČO:     71214747

DIČ:CZ71214747

Zapsaná v OR vedeném KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 1431

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Mgr. Evžen Hrubeš-ředitel

2.	Zhotovitel:	 Ing. Jan Maňoušek

Neužilova 4, Brno 625 00

IČO:			756 43 651

DIČ:			CZ7806253851

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Ing. Jan Maňoušek

II. Předmět a rozsah díla

1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo „Obnova vegetace na střešní zahradě nového welness“, které je vymezeno nabídkovým rozpočtem ze dne 16.4.2024

2.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předaným nabídkovým rozpočtem.

III. Termín plnění

1.	Termín zahájení prací:	6.5.2024

2.	Termín předání prací:		31.5.2024

Místem plnění je Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace, Údolní,

602 00  Brno, venkovní areál koupaliště (prostory venkovního koupaliště svahy u střední

brány a nového parkoviště)

3.	Zhotovitel je oprávněn přerušit práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, o čemž objednatele písemně vyrozumí. Po dobu trvání nepříznivého počasí (zejména sníh, teploty pod bodem mrazu, zamrzlá půda, souvislý déšť, rozmoklá půda) není 	zhotovitel v prodlení s předáním díla. V případě sporu je pro obě strany závazné stanovisko Hydrometeorologického ústavu.

4.	Zhotovitel není v prodlení se zahájením a dokončením díla v případě stavební nepřipravenosti ze strany objednavatele.

IV. Cena díla

1.	Cena na  základě   nabídkového   rozpočtu   byla   stanovena   na Kč 67.160,- Kč bez DPH. K celkové ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty  dle platných zákonů.

2.	Objeví-li se při provádění díla potřeba prací, jejichž provedení není zahrnuto v této smlouvě, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. V případě že objednatel bude trvat na jejich provedení, je třeba tuto smlouvu doplnit o dodatek s uvedením výši ceny za tyto vícepráce.

V. Fakturování a placení

1.	Zhotovitel vystaví konečnou fakturu doklad při předání díla objednavateli.

VI. Záruční doba

- Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku v trvání 24 měsíců. Na trávníky 12 měsíců, za předpokladu dodržení záručních podmínek objednavatelem. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že se po dobu 12-ti měsíců bude starat o seřizování závlahového systému a jeho zazimování.

VII. Ostatní ujednání

1.	Předáním díla zhotovitele a projednáním případných změn je oprávněn pan:

Ing. Jan Maňoušek

Kontrolou a přebíráním prací za objednavatele je pověřen pan/í: Mgr. Evžen Hrubeš

který je rovněž oprávněn ke sjednání termínů pro odstranění případných vad a nedostatků.

2.	Ke změně oprávněné osoby postačí doporučený dopis nebo zápis ve stavebním deníku.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.	Vlastnictví díla přechází na objednavatele převzetím díla a plným uhrazením konečné faktury nebo pokladního dokladu

2.	Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních,z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

V Brně dne:                                                                         V Brně dne:

Za zhotovitele: Ing. Jan Maňoušek	Za objednavatele:  Mgr. Evžen Hrubeš