DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 36/2023

níže vedeného roku, měsíce a dne, uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; uzavřeli níže uvedené smluvní strany

# 1. Smluvní strany

1.1. 	Objednatel

Sportovní a rekreační areálu Kraví hora,

příspěvková organizace

Dominikánská 2, 601 69 Brno

IČ: 71214747

Jednající ředitelem Mgr. Evženem Hrubešem

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. 	Zhotovitel

ER servis Holding s.r.o.

Náměstí Josefa Haška 6

53863 Chroustovice

IČ: 04200632

DIČ: CZ04200632

Jednající jednatelem Pavel Klement

(dále jen „Zhotovitel“)

# 2. Předmět DODATKU

2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 16.11.2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. 36/2023, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava kompresoru Grasso RCU 810“.

2.2. Dále uzavřeli dne 26.12.2023 dodatek č.1, který měnil článek 3.1. této smlouvy.

2.3. Zhotovitel v termínu dodal a realizoval samostatnou část II. Oprava kompresoru, dle nabídky z položkového rozpočtu, kterou objednatel převzal a zavázal se uhradit v plné výši, tedy částku 214.514, - Kč bez dph. Ale s ohledem na tu skutečnost, že na straně zhotovitele díla vznikly v provádění díla překážky nepředvídané, aby mohl být termín dodržen a celé dílo dokončeno do 30.6. 2024, dohodly se smluvní strany na změně článků 3.1., 5.1., 5.3. smlouvy, které ruší a nahrazují je novým zněním, jak následuje:

3.1. Část díla č.I. Dodání a zprovoznění řídící jednotky ERSC dle cenové nabídky ze dne 9.11.2023 bude dodáno a nainstalováno do 30.6.2025. Přesný termín zahájení prací bude stanoven v návaznosti na provozní potřeby a objednatel o tomto termínu zavazuje zhotovitele v předstihu minimálně 14 dní informovat. Část díla č.II. Oprava kompresoru dle cenové nabídky ze dne 9.11.2023 bude dodáno do 30.6.2024.

5.1. Cena za zhotovení díla sjednaná na částku 298.656, Kč (slovy dvěstědevadesátosmtisícšestsetpadesátšest korun českých) bez DPH a bude uhrazena ve dvou splátkách podle dokončení jednotlivých částí díla.

5.3. Po zhotovení a předání jednotlivých částí díla je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu. Přílohou faktury je oběma stranami podepsaný předávací protokol.

2.3. V ostatních ustanoveních zůstává znění smlouvy o dílo beze změn.

2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.

2.5. Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

V Brně dne:                                                                           V Chroustovicích dne:

…………………………………...			…………………………………...

Objednatel						Zhotovitel