SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele 34/2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění mezi smluvními stranami:

# Objednatel:  Sportovní a rekreační areál Kraví hora,

příspěvková organizace

Dominikánská 2

601 69 Brno

IČ: 71214747 DIČ: CZ71214747

Bankovní spojení:

č.účtu

zastoupený: ředitelem p.o. Mgr. Evženen Hrubešem

dále jen Objednatel

a

Zhotovitel: HUK instalace s.r.o.

Popelákova 2560/25

628 00 Brno

IČ 29248345   DIČ  CZ29248345

Bankovní spojení:

č.ú.

zastoupená: jednatelem p.Jiřím Hukem

dále jen Zhotovitel

I.

Předmět smlouvy

1.Zhotovitel se zavazuje provést v objektu Sportovní a rekreační areál Kraví hora za podmínek uvedených v této smlouvě a na základě nabídky zhotovitele následující práce:

- Osazení uzavíracích a výtokových armatur na akumulační nádrže v 1PP

2.Nedílnou součástí díla tvoří:

-položkový rozpočet

-atesty, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály

-provedení předepsaných zkoušek a dokladů o jejich provedení

3.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými normami a předpisy.

4.Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek stanovených v této smlouvě.

II.

Provádění díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném rozsahu, včas a řádně v souladu se závaznými normami a dodacími podmínkami.

Zhotovitel plně zodpovídá za bezpečnost práce v rozsahu zakázky a za to, že budou dodržovány technické normy a předpisy.

Zhotovitel je povinen pro výkon nad prováděným dílem pověřit osobu oprávněnou k výkonu této činnosti.

Zodpovědná osoba za zhotovitele: p.Huk J.

Osoba odpovědná za objednatele:

Objednatel se zavazuje, že zajistí přístup do všech prostorů nezbytných k provedení díla.

Objednatel zajistí nápojné místo na 220V a uzamčený prostor pro uložení materiálu.

Platba za odebrané el.energie a media jde k tíži objednatele.

III.

## Doba plnění

### Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech

1.Zahájení montáže         04.10. 2024

2.Ukončení montáže       07.10.2024

3.Objednatel odevzdá pracoviště k zahájení prací nejpozději dne 04.10.2024

Zhotovitel může ukončit dílo před sjednanou dobou plnění a objednatel je povinen dílo převzít.

IV.

Místo plnění

Sportovní a rekreační areál Kraví hora Brno, Údolní ul. – krytý bazén

V.

Cena díla

1.Cena díla  specifikována dle nabídky činí 123.094.- Kč bez DPH

2. Cena je konečná. K ceně není účtována DPH, neboť činnost Zhotovitele podléhá režimu přenesené daňové povinnosti. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel

3.V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla, práce a dodávky nezbytné pro provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením díla, včetně vlivů a rizik.

4.Zhotovitel je oprávněn domáhat se zvýšení ceny oproti rozpočtu, objeví li se při realizaci díla nové skutečnosti, které nebylo možno předvídat v době uzavření smlouvy.

5.Konečná cena bude upřesněna dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Pro vyhotovení odpočtů, nebo přípočtů budou použity jednotkové ceny dle cenové nabídky.

VI.

#### Platební podmínky

Fakturace bude provedena po ukončení díla.

Na základě odsouhlaseného soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu se splatnosti 14 dnů od doručení objednateli. Faktura včetně předávacího protokolu bude zaslána elektronicky na email: podatelna@kravihora-brno.cz

V případě nejasností se má za to, že faktura byla doručena objednateli 3 dny po jejím odeslání.

VII.

#### Odpovědnostní nároky

1.Zhotovitel odpovídá za řádné provedení sjednaných prací v souladu s příslušnými ČSN a touto smlouvou.

2.Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla, a to po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla, vyjma výrobků na které platí záruka výrobce, minimálně však 24 měsíců

Vzniklé vady odstraní zhotovitel po řádném uplatnění reklamace na svůj náklad neprodleně, nejpozději však do 15 dnů. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé neodbornou obsluhou provedeného díla,zásahem třetích osob,nebo vyšší mocí.

3.Zhotovitel se zavazuje udržovat čistotu a pořádek na staveništi včetně veřejných komunikací dotčených stavbou a odstraňovat veškeré odpady vzniklé jeho činností.

Zhotovitel bude dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce a požární předpisy.

#### VIII.

Předání díla

Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel odevzdá u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady.

Objednatel je povinen dílo převzít a to i v případě drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden termín odstranění případných vad a nedodělků.

IX.

##### Smluvní pokuty

1.V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.-Kč za každý započatý den prodlení.

2.Neodstraní li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý takový případ a den.

3.Neodstraní li zhotovitel řádně reklamované vady v termínu dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.-Kč za každý takovýto případ a den.

4.V případě prodlení objednatele s úhradou sjednaných záloh či faktur, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1,5% měsíčně z nezaplacené částky.

# X.

#### Závěrečná ujednání

1.Tato smlouva může být změněna případně zrušena jen výslovným oboustranně odsouhlaseným smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, po jedné pro každou smluvní stranu.

V Brně dne:

-------------------                                                                 -------------------

Za Objednatel							Za Zhotovitel