# Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele 11/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

## 1. Smluvní strany

Objednatel:
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace
se sídlem: Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČ: 71214747 DIČ:CZ71214747
Zastoupený: Mgr. Evžen Hrubeš, ředitel
Kontaktní osoba: Evžen Hrubeš
E-mail: hrubes@kravihora-brno.cz
Tel.: 724 027 055

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
MIBA Interior s.r.o.
se sídlem: Modřická 910/71 , 664 48 Moravany u Brna
IČ: 26735130
DIČ: CZ26735130
Zastoupený: Richard Kazda
E-mail: tomas.prochazkaibainterior.cz
Tel.: +420 604 574 069

(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s názvem „Oprava a výměna barového pultu a zázemí kavárny v kryté hale“,
a to dle výkresové dokumentace, nabídkového rozpočtu a připomínek architekta a provozovatele.

Dílo bude realizováno v prostorách kavárny v kryté hale, Údolní 76, Brno.

## 3. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla dnem 14. 7. 2025.
Dílo bude dokončeno nejpozději do 4. 9. 2025.

Předání a převzetí bude stvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.

## 4. Cena díla a platební podmínky

Cena za zhotovení díla je stanovena dle nabídky Zhotovitele:

- Cena bez DPH: 362 400 Kč
- DPH 21 %: 76 104 Kč
- Cena včetně DPH: 438 504 Kč

Cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady na provedení díla.

Zhotovitel vystaví fakturu po řádném předání díla. Přílohou faktury bude podepsaný předávací protokol. Splatnost faktury je 21 dnů. Faktura bude zaslána electronicky na podatelna@kravihora-brno.cz, placherova@kravihora-brno.cz.

Objednatel neposkytuje zálohu.

## 5. Smluvní pokuty a odpovědnost

Za prodlení s termínem dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Za prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## 6. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou – dodatkem ke smlouvě.

V Brně dne:

Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele:

Mgr. Evžen Hrubeš                                                                Richard Kazda