Plán kontrolních prohlídek stavby

Křenová 57 - rekonstrukce domu

Stavebník:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 264/2

602 00  Brno-střed – Brno-město

IČ 449 92 785

Způsob, jakým bude stavba provedena, navržené stavební práce:

Stavba trvalá - bytový dům, prodejna, kavárna, kancelářské prostory

- Změna dokončené stavby (rekonstrukce a vestavba)

- využití stávajících přípojek

- změna dispozice stávajícího domu – kompletní rekonstrukce vč. vnitřních rozvodů

- půdní vestavba

- provoz kavárny (přípravna jídel bezmasého charakteru)

- nový výtah

- fotovoltaická elektrárna na střeše

- sanace a zateplení neprůsvitného obvodového pláště

- výměna střechy

- nový hromosvod

- částečná výměna výplní otvorů

- sanace stropů

- oprava a sanace pavlačí

- sanace vlhkosti sklepních prostor a prostor v přízemí

Stavba dočasná – společenská místnost vč. zázemí ve dvoře

- Novostavba

- Nové venkovní rozvody sítí, napojení na stávající objekt bytového domu

Úpravy v exteriéru

- nový venkovní rozvod kanalizace

- nový lapol

- nové retenční nádrže na dešťovou vodu s přepadem do kanalizace

- vydláždění dvora zasakovací dlažbou

- malé zahradní úpravy

vytvoření 2 parkovacích stání, z toho jedno pro OsOSPaO (podána žádost o výjimku z počtu park. stání)

Investor bude stavební úřad informovat o termínu kontrolní prohlídky ve fázi:

- provedení nové kanalizace před zásypem

- provedení nového krovu v uličním traktu

- provedení hrubé stavby pro přístavbu

- kontrola mechanického kotvení zateplovacího systému (před provedením stěrky na KZS)

- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby

V Brně, dne 11. 9. 2017

Ing. Ilona Damborská