Plán kontrolních prohlídek stavby

Křenová 57 - rekonstrukce domu

PS - Odlučovač tuků (OT), retenční nádrž (RN)

Stavebník:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 264/2

602 00  Brno-střed – Brno-město

IČ 449 92 785

Investor bude stavební úřad informovat o termínu kontrolní prohlídky ve fázi:

- 1x kontrolní prohlídka při osazení OT před zásypem

- 1x kontrolní prohlídka při osazení RN před zásypem

V Brně, dne 26.9.2017

Ing. Ilona Damborská