# Smlouva o dílo

(číslo smlouvy objednatele 05/2019)

## I. Smluvní strany

Objednatel  -  Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace

Dominikánská 2, Brno, 601 69

IČ:  71214747, DIČ: CZ71214747

zastoupený Mgr. Evženem Hrubešem - ředitelem

a

Zhotovitel - EFECTEL, s.r.o.

Srbská  3077/53a, Brno, 612 00

IČ: 26231867, DIČ: CZ26231867

zastoupený Ing. Pavlem Bartoněm - jednatelem

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo nabídnuté zhotovitelem v cenové nabídce ze dne 11.3.2019.

Členění díla, které bude provedeno dle této smlouvy, je následující:

- Přesun datového rozvaděče - venkovní trakt

Do rozvodny se umístí na zeď rack 15U, který nahradí původní zasklený rozvaděč venku. Vtáhnou se do něho některé kabely, některé kratší se v původním rozvaděči propojí. Demontáž původní kabeláže, přepojení, propojení, zalištování.

- Montáž optického kabelu

Optickým kabelem se propojí hlavní datový rozvaděč v suterénu s přesunutým rozvaděčem ve venkovním traktu. V ceně je komplet montáž.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV této Smlouvy.

## III. Provedení a převzetí díla

Dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 30 dnů po podpisu smlouvy objednatelem, místem provedení je sídlo objednatele.

K předání a převzetí díla dojde do tří dnů od jeho zhotovení.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

## IV. Cena díla a způsob úhrady

Obě smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 65.143,- Kč bez DPH (šedesátpěttisícjednostočtyřicetkorunčeských).

Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách.  Po připočtení daně z přidané hodnoty dle platných zákonů činí cena 78.824,- Kč.

Dodavatel je oprávněn vystavit konečnou fakturu nejdříve v den prokazatelného převzetí řádně provedeného díla objednatelem. Tento den je také považován za den zdanitelného plnění.

Cena je splatná nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

## V. Škody a záruka

Vlastnictví k předmětu smlouvy přejde na objednatele teprve úplným zaplacením ceny díla, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí od zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost zboží v trvání 24 měsíců, počínající dnem předání díla.

## VI. Další ustanovení

V případě prodlení s provedením díla dle článku III. má objednatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží.

V případě prodlení se splněním závazku objednatele dle čl. IV má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních - po jednom pro každou ze smluvních stran. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

V Brně dne ……………		                                  		V Brně dne ……………

…………………………..						………………………………

Zhotovitel 							     Objednatel