# SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:33/2019

### uzavřená mezi:

## SMLUVNÍ STRANY

- Zhotovitel:

TERMETAL Moravia s.r.o. se sídlem Praha, Trabantská 291/20, PSČ 190 15

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159794

IČ 29011591

DIČ CZ19011591

Bankovní spojení:

Zastoupená: Markem Bláhou, jednatelem společnosti

(dále jen zhotovitel)

2.Objednatel:

Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace

se sídlem Dominikánská 2, 601 69  Brno

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Brně, oddíl Pr.vložka 1431

IČ:      71214747

DIČ: CZ71214747

Bankovní spojení:

Zastoupená: Mgr. Evžen Hrubeš, ředitel

(dále jen objednatel)

Kontaktní údaje:

Jan Ježek-technolog, mob.602162844, e-mail:jezek@kravihora-brno.cz

## II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN A ÚČEL SMLOUVY

- Shora uvedení zástupci smluvních stran výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat, k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby a podpisem této smlouvy nepřekračují rozsah svého oprávnění.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu plnění dle této smlouvy, a že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy.

- Objednatel prohlašuje, že má k dispozici dostatek finančních prostředků k zaplacení ceny díla dle této smlouvy.

- Účelem této smlouvy je oprava 1 ks automatických křídlových dveří v budově Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, p.o. – budova krytého bazénu, na ulici Údolní, 602 00  Brno   a to v návaznosti na cenovou nabídku ze dne 11.11.2019 vypracovanou    zhotovitelem.

## III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve výměně pohonu automatických vchodových dveří dle cenové nabídky ze dne 11.11.2019

Dílo spočívá v:

      - Prohlídce místa stavby před zahájením prací

      - Demontáži stávajícího pohonu

      - Dodávce nového pohonu

Součástí díla je :

- Doprava materiálu na místo stavby a přesun hmot

- Pomocný materiál

- Kompletní vyzkoušení

- Vyčištění a vyklizení staveniště

- Rozsah díla je podrobně specifikován v cenové nabídce zhotovitele ze dne 11. 11. 2019.

IV. CENA ZA DÍLO

- Cena za dílo dle výše uvedeného předmětu plnění, byla sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a činí 96.472,- Kč (slovy : devadesátšesttisícčtyřistasedmdesátdva korun českých) bez DPH.

V. DOBA PLNĚNÍ

- Dílo jako celek bude dokončeno a předáno do 19.1.2020.

VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ VZTAHY

- Právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli dnem předání dokončeného díla, který je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vyúčtovat objednateli cenu díla do 15 dnů ode dne předání.

- Pro účely daně z přidané hodnoty platí režim přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Pro tyto účely obě smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plátci daně z přidané hodnoty a že při uskutečnění daného plnění vystupují jako osoby povinné k dani, tj. v rámci své ekonomické činnosti. Současně strany shodně konstatují, že dané plnění je plněním odpovídajícím kódu CZ-CPA 43 – specializované stavební práce.

- Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad, ve kterém uvede sazbu daně a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

- Cena díla bude objednateli vyúčtována daňovým dokladem ve formě faktury, pro niž se sjednává 15 denní lhůta splatnosti ode dne doručení. Objednatel není v prodlení se zaplacením ceny díla, bude-li na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, než je dohodnuto touto smlouvou.

- Objednatel je oprávněn fakturu bez úhrady vrátit, bude-li obsahovat zjevné nesprávnosti, nebo nebude-li obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. V takovém případě je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo zcela nově vyhotovit. Od okamžiku doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- Dílo bude provedeno jeho řádným ukončením, vyklizením staveniště a předáním formou zápisu o odevzdání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Nedílnou součástí předávacího protokolu budou doklady požadované právními předpisy vztahujícími se k použitým materiálům a výrobkům.

- Místem předání díla je krytý bazén , Údolní, 60200 Brno

- Osobami oprávněnými k předání a převzetí díla jsou:

- Za zhotovitele pan Ing. Zdeněk Hrnčíř a pan Radek Vybíhal

- Za objednatele pan Jan Ježek a Mgr. Evžen Hrubeš

- Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků. To nevylučuje oprávnění objednatele převzít dílo s ojedinělými vadami či nedodělky, které sami o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude jejich soupis uveden v zápise o předání a převzetí včetně termínů jejich odstranění.

VIII. VADY DÍLA

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 24 měsíců při pravidelných servisních prohlídkách 2x ročně.

- Zhotovitel přebírá záruku, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami, které se dohodou smluvních stran stávají pro zhotovitele závaznými.  V případě rozporu mezi technickými normami, je pro zhotovitele závazná technická norma pozdějšího vydání.

- Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Převezme-li však objednatel dílo s vadami či nedodělky, běží záruční lhůta ode dne podepsání protokolu o jejich odstranění.

- Objednatel je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady pouze písemným podáním. Za včas uplatněnou reklamaci se považuje reklamace předaná poslední den záruční lhůty k poštovní přepravě nebo zaslána e-mailem na adresu objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje přistoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace a vady odstranit v co nejkratší technologicky možné lhůtě. V případě nefunkčnosti vstupních dveří se zhotovitel zavazuje nastoupit bezodkladně. Toto ujednání však nevylučuje možnost jiného vypořádání vad z díla, například poskytnutí slevy z ceny díla.

## IX. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

- Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provedení díla. K jednání souvisejícímu s touto součinností pověřuje pana Jana Ježka.

- Objednatel zajistí zhotoviteli a jeho subdodavatelům možnost provádění prací od 6:30hodin do 18:00 hodin.

- Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele pracujícím na díle užívání sociálního zařízení.

- Objednatel zajistí na své náklady a v místě staveniště přípojný bod (zásuvku 230 V).

- Nesplní-li objednatel své závazky vyplývající z této části smlouvy, prodlouží se lhůta k provedení díla o dobu prodlení objednatele.

### x. ostatní ujednání

- Ve věcech této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat pan Jan Ježek (viz kontaktní údaje)

- Za zhotovitele je oprávněn jednat pan Ing. Zdeněk Hrnčíř (tel. č. 775 711 132).

- Dojde-li v průběhu prací na díle ke změně pověření osob oprávněných jednat, je každá ze smluvních stran povinna informovat druhou smluvní stranu písemnou formou s tím, že toto oznámení se stane nedílnou součástí smlouvy. K takové změně není proto nutné uzavírat dodatek ke smlouvě.

### XI. závěrečná ujednání

- Tuto smlouvu lze měnit oboustranným písemným ujednáním smluvních stran, není-li v konkrétním ujednání uvedeno jinak. Formou zápisu ve stavebním deníku lze smlouvu změnit pouze v případě, že taková změna nemá vliv na cenu díla a za podmínky, že zápis je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

- K návrhům dodatků ke smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 2 dnů ode dne doručení návrhu. Po tuto dobu je navrhovatel svým návrhem vázán.

- Smluvní strany jsou povinny neprodleně informovat písemnou formou druhou smluvní stranu o všech změnách svého právního postavení, jakož i případném přechodu práv a povinností ze smlouvy na jiný subjekt. Tato povinnost trvá po dobu trvání prací na díle a dále pak po celou dobu záruční lhůty.

- Práva a povinnosti vyplývají z této smlouvy nelze smluvně převést na jiný subjekt bez souhlasu druhé smluvní strany.

- Práva a povinnosti výslovně neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Blansku dne 29.11.2019

Za objednatele 							Za zhotovitele

Mgr. Evžen Hrubeš – ředitel					    Pavel Brázda - jednatel