SMLOUVA O DÍLO č.

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

číslo smlouvy objednatele:07/2021

Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace

Sídlem: Dominikánská 2, 601 69 Brno

# IČ: 71214747

# DIČ:

# Bankovní spojení: účet č.  	vedený u

# V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, zapsaná v oddílu Pr, vložka 1431

# Zastoupená panem Mgr. Evženem Hrubešem, ředitelem

na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

Sídlem: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno

IČ: 44015542

DIČ: CZ44015542

Bankovní spojení: účet č. 	vedený u

V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, zapsaná v oddílu B, vložka 7394

Zastoupena: Kamilem Urbánkem, členem správní rady

na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“

- Článek 1

- Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je provedení níže uvedeného díla:

- Realizace stavby s názvem „Rozšíření PZTS – venkovní bazény“ (dále jen „stavba“), specifikované zejména v nabídce Zhotovitele ze dne 11.5.2021, jejíž součástí je rozpočet, který tvoří součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.

(dále v textu jako „Dílo“).

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (stejně jako všechny jeho části) pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí dohodnutou cenu.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním ve sjednaném místě plnění, kterým je pro účely této Smlouvy: Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Údolní 76, k.ú. Město Brno.

- Článek 2

- Doba plnění

- Zhotovitel a Objednatel ujednávají, že Dílo bude provedeno v níže uvedeném termínu:

| Termín provedení Díla | 24.5. -1.6.2021 |
| --- | --- |

- Smluvní strany se dohodly, že termín provedení Díla může být změněn výlučně v případě, dojde-li během provádění Díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku Objednatele (dále jen „požadované vícepráce“). Ke změně termínu může dojít pouze postupem dle čl. 5 odst. 5.2.

- Článek 3

- Cena Díla

- Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že cena Díla je daná Nabídkou, a to zejména rozpočtem (příloha č. 1 této Smlouvy), takto:

Cena Díla celkem bez DPH                                     65.938,10 Kč

Cena je konečná. K ceně není účtována DPH, neboť činnost Zhotovitele podléhá režimu přenesené daňové povinnosti. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel.

- Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může být změněna pouze v případě, dojde-li během provádění Díla k provedení požadovaných víceprací.

- Dojde-li během plnění dle této Smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je Zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu Díla včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 3.1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně Díla bez DPH uvedené v odst. 3.1.

Článek 4

Platební podmínky

- Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakoukoliv zálohovou fakturu. Na Zhotovitelem vystavenou zálohovou fakturu není Objednatel povinen plnit.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na Dílo až po provedení Díla. Přílohou a součástí faktury Zhotovitele musí být Objednatelem potvrzený zápis (protokol) o předání a převzetí Díla, v němž bude výslovně stanoveno, že Objednatel Dílo přebírá od Zhotovitele bez jakýchkoli vad a nedodělků.

- Článek 5

- Provádění Díla

- Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány nebo uvedeno stanovisko Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné.

- Vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem, který bude v souladu s právní úpravou v souladu s vnitřními předpisy Objednatele. Podrobný rozpis požadovaných víceprací a v návaznosti na něj případná změna termínu provedení Díla či ceny Díla bude obsažen v písemném oběma stranami podepsaném dodatku k této Smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na stávající provoz budovy, v níž je stavba prováděna.

- Článek 6

- Přejímání Díla a záruční doba

- Dílo bude předáno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude zápis, který podepíší k tomu Objednatelem a Zhotovitelem prokazatelně pověřené a/nebo zmocněné osoby. Podpisem zápisu dochází k předání Díla Objednateli. Převzetí je Objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad a/nebo nedodělků Díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.

- Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně tří let. Záruční doba na dodávky zařízení je dle výrobce, avšak ne méně než dva roky. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí Díla jako bezvadného Objednatelem.

Článek 7

Zástupci smluvních stran

- Smluvní strany níže určují osoby oprávněné jednat ve věcech Smlouvy, a to zejména ve věcech realizace Díla a ve věcech technických za Objednatele a Zhotovitele:

Za Objednatele

Zástupce ve věcech realizace Díla: Bc. Roman Vojáček ,  vojacek@kravihora-brno.cz

Zástupce ve věcech technických: Bc. Roman Vojáček ,  vojacek@kravihora-brno.cz

Za Zhotovitele

Zástupce ve věcech realizace Díla: Mgr. Libor Severa , sevara.libor@security.cz

Zástupce ve věcech technických: : Mgr. Libor Severa , sevara.libor@security.cz

# Článek 8

# Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení této Smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápisu o předání a převzetí předmětu Díla v dohodnutém termínu, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, která byla Objednatelem uplatněna (reklamována) v záruční době, v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

- V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % denně.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím prováděných pracích. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatřeních.

Článek 9

Pojištění

9.1 	Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla nebo na požádání kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy.

9.2 	Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti Zhotovitele při výkonu činností v rámci Smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků Díla.

9.3	Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data zahájení provádění Díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto Smlouvou.

9.4	Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

# Článek 10

# Ustanovení společná a závěrečná

10.1 	Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost.

10.2 	Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

10.3	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.4 	Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně, její změna v jiné formě je vyloučena. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

10.5 	Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

10.6 Smluvní strany za účelem naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále také jen jako „zákon o registru smluv“), ujednávají, že elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, bude uveřejněn vložením do registru smluv coby informačního systému veřejné správy.

10.7 	Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato Smlouva je výsledkem jejich jednání a každá ze stran měla příležitost ovlivnit její základní podmínky.

V Brně dne:

Za Objednatele	Za Zhotovitele

………………………………..	…………………………………

Mgr. Evžen Hrubeš	Kamil Urbánek

ředitel 	člen správní rady

Přílohy: 	č.1 – Položkový rozpočet Zhotovitele ze dne 11.5.2021

| SECURITY TECHNOLOGIES a.s. |  | Sportovní a rekreační areál Kraví hora, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | příspěvková organizace |  |  |  |
| Komprdova 20 |  | Dominikánská 264/2 |  |  |  |
| Brno |  | Brno |  |  |  |
| 615 00 |  | 602 00 |  |  |  |
| tel: | 545 424 111 | tel: |  | 543 216 434 |  |
| fax: | 533 433 300 | fax: |  |  |  |
| email: | brno@security.cz | email: |  | vojacek@kravihora-brno.cz |  |
|  | Rekapitulace rozpočtu |  |  |  |  |
| HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  |
|  | Dodávky |  |  |  | 51 673,10 Kč |
|  | Práce a služby |  |  |  | 12 127,00 Kč |
|  | Náklady na dopravu a přepravu materiálu |  |  |  | 1 500,00 Kč |
|  | Ostatní režijní náklady |  |  |  | 638,00 Kč |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 65 938,10 Kč |
|  | DPH celkem |  |  |  | 13 847,00 Kč |
|  | Celkem s DPH |  |  |  | 79 785,10 Kč |
|  | Rozpočet |  |  |  |  |
|  | Dodávky systémů a zařízení |  |  |  |  |
|  | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|  | Bezdrátový venkovní detektor | 7 | ks | 4 770,00 Kč | 33 390,00 Kč |
|  | Lithiová | 14 | ks | 52,00 Kč | 728,00 Kč |
|  | Plast pro JA-111R | 1 | ks | 104,00 Kč | 104,00 Kč |
|  | Sběrnicový modul pro bezdrátové připojení | 1 | ks | 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč |
|  | Bezdrátová optická | 1 | pár | 10 986,00 Kč | 10 986,00 Kč |
|  | Baterie 3,6 V/14 Ah - Lithiová baterie | 4 | ks | 433,00 Kč | 1 732,00 Kč |
|  | Sběrnicová siréna | 0 | ks | 1 340,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | Plastový kryt sirény JA-111A, JA-151A - bílý, | 0 | ks | 655,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | Zálohovací | 0 | ks | 189,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A | 0 | ks | 1 889,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 | 0 | ks | 1 362,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | AKU 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS | 0 | ks | 486,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 49 470,00 Kč |
|  | Dodávky instalačního materiálu |  |  |  |  |
|  | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|  | Instalační kabel pro systém | 0,1 | m300 | 2 255,00 Kč | 225,50 Kč |
|  | Trubka tuhá pr.25/20,6mm, UV,-25°C/+60°C (1ks=3m) | 10 | m | 26,40 Kč | 264,00 Kč |
|  | Pancéřová hadice pr.25 černá, UV, -15°C/+60°C | 4 | m | 23,90 Kč | 95,60 Kč |
|  | Příchytka pr.25 - klip, černá | 16 | ks | 4,60 Kč | 73,60 Kč |
|  | Nasouvací spojka SM 25, černá | 6 | ks | 7,40 Kč | 44,40 Kč |
|  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl. | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 2 203,10 Kč |
|  | Montáž, zapojení zařízení |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 5 549,00 Kč |
|  | Programování, nastavení zařízení |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 2 920,00 Kč |
|  | Revize, zkoušky |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 1 040,00 Kč |
|  | Montáž kabelů a instalačního materiálu |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 2 618,00 Kč |